产品与工程设计文档

鲸鱼记账

Windows 11 个人记账软件
需求分析与技术方案设计文档

功能范围梳理 · 需求分析 · 架构设计 · 技术选型论证 · 实施计划

| 文档信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档编号 | WL-SPEC-2026-001 |
| 文档版本 | V0.1（立项初稿，待评审） |
| 文档类型 | 需求分析与技术方案设计 |
| 适用平台 | Windows 11 x64 |
| 编制日期 | 2026 年 10 月 18 日 |
| 技术方案 | Tauri 2 + React 19 + Rust + SQLite（SQLCipher） |

目录

1 文档说明	1

1.1 文档目的	1

1.2 术语与约定	1

1.3 版本与修订记录	1

2 项目概述	1

2.1 背景	1

2.2 产品定位	1

2.3 目标用户与核心场景	1

2.4 明确不做	1

2.5 成功度量	1

3 同类产品功能梳理	1

3.1 调研对象与方法	1

3.2 代表产品的能力特征	1

3.3 功能矩阵	1

3.4 桌面端的能力空白与机会点	1

3.5 功能范围结论	1

4 需求分析	1

4.1 用户任务模型	1

4.2 功能需求清单	1

4.3 关键业务规则	1

4.4 非功能需求	1

4.5 优先级与版本规划	1

5 架构设计	1

5.1 设计原则	1

5.2 总体架构	1

5.3 进程模型与 IPC	1

5.4 模块划分	1

5.5 数据模型	1

5.6 关键流程	1

5.7 一致性与事务策略	1

5.8 性能设计	1

5.9 安全与隐私设计	1

5.10 可观测性与诊断	1

5.11 部署、升级与备份	1

6 技术选型	1

6.1 候选方案	1

6.2 开发环境实测基线	1

6.3 评估方法与评分	1

6.4 结论与理由	1

6.5 选型清单	1

6.6 环境搭建步骤	1

6.7 选型风险与缓解	1

7 工程实施	1

7.1 工程结构	1

7.2 编码规范要点	1

7.3 测试策略	1

7.4 里程碑	1

7.5 验收标准	1

8 附录	1

8.1 数据库初始化脚本（节选）	1

8.2 默认快捷键	1

8.3 风险登记册	1

8.4 参考资料	1

文档摘要（Executive Summary）

范围结论：覆盖市面主流记账产品的基础能力（收支记账、二级分类、多账户与转账、预算、统计报表、导入导出、备份恢复、密码锁），并在桌面端补足全局快捷键、托盘常驻与键盘全流程操作三项差异化能力；共享账本、银行直连与理财产品明确不做。 架构结论：采用表现层、应用层、领域层、基础设施层四层结构，前端以 Web 技术栈承载界面，后端以 Rust 承载业务规则与数据访问，单文件加密 SQLite 落库，转账不计收支、余额为可重算的派生数据。 选型结论：在八项准则加权评分中，Tauri 2 方案以 4.50 分居首，Electron 3.65 分、WPF 3.55 分、WinUI 3 3.00 分随后；决定性因素是当前环境零前置安装即可开工，以及安装包体积与界面开发效率的双重优势。 环境结论：本机实测 .NET SDK 缺失（仅有 6.0 与 7.0 运行时），而 VS 2022 的 MSVC 14.44、Windows SDK 10.0.26100、Rust 1.95 msvc、Node 22 与 WebView2 155 均已就绪，npm 镜像、crates.io 与 nuget.org 三条依赖链均可访问。 实施结论：V1.0 以 8 周、5 个里程碑推进，数据层先行；交付以 10 条验收标准为准，其中性能、余额一致性、断电恢复与加密四项为不可妥协的底线。

# 1 文档说明

## 1.1 文档目的

本文档为"鲸鱼记账"Windows 11 桌面端个人记账软件的立项与开发依据，覆盖三个层次的内容：一是同类产品功能梳理与需求范围界定，二是系统架构与数据模型设计，三是基于本项目实际开发环境实测结果的技术选型论证。文档的预期读者为产品负责人、开发工程师与测试工程师，阅读后应当能够直接进入开发排期与代码实施，无需再就"做什么、怎么做、用什么做"作二次决策。

按照文档定位，本文档给出的是可执行的工程约定（含表结构、接口契约、目录结构、验收标准），而非方向性描述。凡涉及取舍之处，均给出结论、依据与备选路径，便于后续复盘。

## 1.2 术语与约定

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 交易（Txn） | 一条记账流水，类型为支出、收入或转账 |
| 账本（Ledger） | 数据隔离单元，如"日常生活""装修""副业" |
| 账户（Account） | 资金的载体，如现金、储蓄卡、信用卡、第三方支付余额 |
| 分类（Category） | 收支的用途归属，支持一级与二级 |
| 余额（Balance） | 账户当前可用或欠款金额，由初始余额与全部流水推导 |
| 最小货币单位 | 金额以"分"为单位的整数存储，避免浮点误差 |
| 派生数据 | 可由流水重新计算得到的数据，如账户余额、月度汇总 |
| 基线版本 | 本文档对应的 V1.0 范围，即首个可交付版本 |

金额在文档中统一以"分"为存储单位、以"元"为展示单位。时间语义上，"发生日期"指用户所在时区的日历日（不带时区），"创建时间"指带时区的时刻。这一区分直接影响统计口径，详见 5.5.3。

## 1.3 版本与修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-10-18 | 立项初稿：功能范围、需求分析、架构与技术选型 | 待评审 |
| 1.0 | 待定 | 评审通过后冻结为开发基线 | 计划 |

# 2 项目概述

## 2.1 背景

个人记账软件市场在移动端已高度成熟，但在 Windows 桌面端存在明显的结构性空缺。这一空缺并非需求缺失，而是产品供给侧的偏移，具体表现为三类问题。

第一类是在位产品的桌面端属于"移动端移植"。以国内用户量较大的钱迹为例，其 Windows 版本在交互上沿用移动端范式，键盘支持与多窗口能力有限，且核心的自动记账能力（短信与通知解析）在桌面端不可用，厂商公开的功能说明中亦将"电脑版无自动记账"列为已知限制。第二类是专业软件门槛过高。GnuCash 等复式记账工具功能完备但界面陈旧、概念负担重，个人用户的学习成本远超收益。第三类是通用表格的隐性成本。Excel 记账零门槛起步，但缺乏结构化约束，分类混乱、口径不一、跨年分析困难等问题在积累一到两年后集中爆发。

与此同时，Windows 11 用户群体中存在一批高频、长周期、对数据主权敏感的用户：他们希望账单留在本地、希望录入速度以键盘为中心、希望一次性投入后十年可用。这类需求与云端订阅制产品的商业逻辑天然冲突，构成了本项目的机会窗口。

## 2.2 产品定位

一句话定位：面向 Windows 11 的本地优先、键盘优先、纯记账无理财的个人财务工具。

三个关键词的边界含义如下。

- 本地优先：全部数据存于本机 SQLite 文件，无强制账号、无强制联网。云同步作为可选增强（V2.0 之后评估），不作为 V1.0 的架构前提。

- 键盘优先：从启动到完成一笔记账，全流程可在键盘内闭环，目标操作路径不超过 4 次击键加 1 次金额输入。这是与移动端移植产品的主要差异化点。

- 无理财：不提供基金、股票、网贷、信用卡分期商城等业务，不做流量变现。账户类型覆盖负债（信用卡、借款）仅为如实反映净资产，不延伸至金融产品销售。

## 2.3 目标用户与核心场景

| 用户类型 | 典型特征 | 核心诉求 | 首要场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录型个人用户 | 25 至 40 岁，有稳定收入，记账 1 年以上 | 录入快、报表准、数据不丢 | 日常消费随手记，月度复盘 |
| 家庭账务管理者 | 掌握家庭共同开支 | 多账本、分类清晰、月度对比 | 记录家庭支出与房贷水电 |
| 自由职业者 | 收支项目混合，需区分业务与个人 | 标签、报销状态、年度汇总 | 项目收支归集与报税准备 |
| 数据敏感用户 | 拒绝上传账单 | 全离线、可加密、可导出可迁移 | 本地备份与加密保护 |

四条主线的共同点在于：数据是长期资产，工具必须保证十年后仍可读、可迁移。 这一判断直接决定了后续两处关键设计——导出格式必须开放（CSV 与 xlsx），数据库必须提供无损快照备份。

## 2.4 明确不做

以下内容在 V1.0 明确排除，以避免范围蔓延：

- 银行直连与开放银行接口（国内个人场景获客成本与合规成本均不可控）。

- 云同步与多端实时协作（架构上预留，功能上不实现）。

- 投资组合与净值曲线（区别于记账，属财富管理范畴）。

- 发票 OCR 与票据识别（V2.0 评估）。

- 移动端 App（V1.0 仅 Windows，跨平台能力由技术选型保留）。

## 2.5 成功度量

| 指标 | 目标值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 冷启动时间 | 不超过 1.5 秒 | 10 万条流水规模下 |
| 单笔记账耗时 | 中位数不超过 8 秒 | 含分类选择与金额输入 |
| 月度报表加载 | 不超过 300 毫秒 | 单账本 5 万条以内 |
| 安装包体积 | 不超过 15 MB | 不含 WebView2 运行时 |
| 常驻内存 | 空闲不超过 200 MB | 主窗口打开状态 |
| 数据可靠性 | 零丢失 | 崩溃后可恢复至最近一次提交 |

# 3 同类产品功能梳理

## 3.1 调研对象与方法

调研覆盖三类产品：国内主流移动记账软件（钱迹、随手记、鲨鱼记账）、桌面专业记账软件（GnuCash）、跨平台商业软件（MoneyWiz），并纳入通用表格（Excel 记账模板）作为对照基线。信息来源为各产品官网与 Microsoft Store 公开的功能说明、第三方横向评测，以及笔者对同类产品交互路径的实际观察。

需要说明的是，厂商公开信息在功能条目上可能将付费功能合并陈述，本节仅用于界定功能边界与交互范式，不用于评价产品质量；涉及具体版本的差异，以厂商当期说明为准。

## 3.2 代表产品的能力特征

钱迹的核心竞争力集中在"纯记账"这一条线上：无开屏、无广告、无理财，多账本与共享账本、周期记账、多币种、免费导入导出构成其主要功能盘。其导入能力覆盖支付宝、微信等主流平台账单，是其留存率的重要支撑。桌面端约 37 MB、键盘友好，说明"轻量加键盘"在桌面端确有市场。

随手记走功能全面路线，记账之外延伸至理财与社区，家庭共享账本与专项分类是其差异化点。代价是功能密度高、界面层级深，且免费版在精细化报表上设有限制。

鲨鱼记账以极低操作门槛取胜，输入金额与关键词后自动归类，适合记账习惯尚未建立的用户。其短板是自定义能力弱，长期使用后会遇到分类体系受限的问题。

GnuCash遵循复式记账准则，账务核对、资产负债统计严谨，适合个体经营者；但术语体系与操作逻辑对普通个人用户不友好，无移动端。

MoneyWiz提供跨平台一致的体验与银行直连（依赖所在地区），采用订阅制，本地化与国内账单导入支持有限。

Excel 记账模板的优势是零成本与完全自由，劣势是缺乏约束与自动化，无法承担预算控制与多账户联动。

## 3.3 功能矩阵

下表按"记账与数据"维度横向对比。标记含义：✓ 原生支持；○ 部分支持或需付费/插件；— 不支持。

| 能力项 | 钱迹 | 随手记 | 鲨鱼记账 | GnuCash | MoneyWiz | Excel | 本期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出/收入记账 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 二级分类 | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ |
| 自定义分类与排序 | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多账户与余额 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ |
| 信用卡/负债账户 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ |
| 账户间转账 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 标签 | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | ✓ |
| 退款与关联原单 | ✓ | ○ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 报销状态 | ✓ | ○ | — | — | — | ○ | ✓ |
| 附件（凭证图片） | ✓ | ✓ | — | ○ | ✓ | — | V1.1 |
| 多币种 | ✓ | ○ | — | ✓ | ✓ | ○ | V2.0 |
| 周期记账 | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | — | V1.1 |
| 批量操作 | ✓ | ○ | — | ○ | ✓ | — | V1.1 |

第二张表覆盖"组织与分析"维度。多账本与共享是家庭场景的分水岭，报表维度决定复盘效率，导入导出决定迁移成本与数据主权。

| 能力项 | 钱迹 | 随手记 | 鲨鱼记账 | GnuCash | MoneyWiz | Excel | 本期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多账本 | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ○ | V1.1 |
| 共享账本 | ✓ | ✓ | — | — | ○ | — | 不做 |
| 预算（总额/分类） | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ○ | ✓ |
| 分类占比报表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ |
| 趋势与环比 | ✓ | ✓ | ○ | ○ | ✓ | ○ | ✓ |
| 资产负债视图 | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ |
| 日历视图 | ✓ | ○ | ✓ | — | ○ | — | ✓ |
| 全局搜索与筛选 | ✓ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ○ | ✓ |
| 账单导入（支付宝/微信/CSV） | ✓ | ✓ | ○ | ○ | ○ | — | ✓ |
| 导出 Excel/CSV | ✓ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 本地备份与恢复 | ✓ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 密码锁与数据加密 | ✓ | ○ | ✓ | ○ | ✓ | ○ | ✓ |
| 桌面端专属能力 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | — | ✓ |

## 3.4 桌面端的能力空白与机会点

将上表最后一行展开，可以定位到本项目的具体切入点。市面产品在 Windows 端普遍缺失以下六项能力，而它们恰好是桌面环境相对移动端的结构性优势。

- 全局快捷键唤起：任意应用中按下快捷键，浮出迷你记账窗，录入后按回车关闭，不打断当前工作流。移动端需切换应用，桌面端可做到零上下文切换。

- 常驻托盘与预算提醒：托盘图标常驻，超支时通过系统通知提醒，用户在任意时刻可见当月剩余额度。

- 账单文件自动化：监听指定文件夹，支付宝或微信导出的账单文件落地即自动解析入库，配合去重规则实现"半自动记账"。

- 多窗口与快照对比：同时打开本期与上期报表，或双屏并排查看，这是桌面屏幕面积带来的分析效率提升。

- 键盘全流程操作：Tab 顺序、数字键盘金额输入、日期快捷偏移（如输入 "-1" 表示昨天），熟练用户的录入速度可达移动端的 3 至 5 倍。

- 本地文件级数据主权：数据库与备份是普通文件，可自行复制、归档、迁移至其他工具，不依赖厂商服务器存活。

上述六点构成 V1.0 的差异化设计基线，其中第 1、2、3、5 项纳入基线版本，第 4 项纳入 V1.1，第 6 项在架构层保证。

## 3.5 功能范围结论

综合功能矩阵与空白分析，确定范围策略为：覆盖主流产品的记账主链路（记账、分类、账户、报表、导入导出、备份），在桌面交互上做差异化，在非核心能力上明确弃权。

具体划分如下：

- 必须做（V1.0）：收支与转账记账、二级分类管理、多账户与余额、预算、统计报表、日历视图、搜索筛选、CSV/xlsx 导入导出、备份恢复、密码锁、全局快捷键与托盘。

- 应当做（V1.1）：周期记账、标签、报销、退款关联、批量操作、多账本、多窗口对比。

- 可以延后（V2.0）：多币种、附件、账单自动监听、智能分类建议。

- 不做：共享账本、银行直连、理财产品。

# 4 需求分析

## 4.1 用户任务模型

记账行为的完整闭环可拆解为五个任务：录入、归类、核对、复盘、保全。五个任务对应不同的交互重心，也对应不同的技术压力点。

| 任务 | 用户目标 | 交互重心 | 技术压力点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 录入 | 3 秒内记完一笔 | 键盘路径、默认值智能填充 | 写入延迟、事务可靠性 |
| 归类 | 分类体系稳定且可演进 | 二级分类、排序、归档而非删除 | 引用完整性、历史数据不受影响 |
| 核对 | 账户余额与实际一致 | 余额可见、差异可查、可调整 | 余额派生逻辑、并发写入一致性 |
| 复盘 | 看清钱花在哪、趋势如何 | 报表维度、下钻、对比 | 聚合查询性能、时区与口径 |
| 保全 | 数据不丢、可迁移 | 自动备份、导出格式开放 | 备份一致性、加密与恢复 |

任务模型的意义在于确定优先级：录入与核对是不可妥协的底线，复盘是价值主张，保全是信任基础。 若资源受限，宁可削减报表维度，也不可在录入速度或数据可靠性上让步。

## 4.2 功能需求清单

需求编号规则为 FR-模块序号，优先级采用 MoSCoW（M 必须、S 应当、C 可以、W 不做）。下表为 V1.0 基线需求，V1.1 及以后的需求在 4.5 汇总。

FR-01 记账核心

| 编号 | 需求描述 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01-01 | 支持支出、收入、转账三种交易类型的新增 | M | 三类交易均可从快捷键窗口完成 |
| FR-01-02 | 金额支持数字键盘输入，支持加减表达式（如 12.5+8） | M | 表达式求值结果正确，不产生浮点误差 |
| FR-01-03 | 发生日期默认今天，支持键盘前后偏移与日历选择 | M | 输入 -1 得到昨日，跨月跨年正确 |
| FR-01-04 | 备注支持自由文本，长度不少于 200 字 | M | 长文本不截断，可搜索 |
| FR-01-05 | 支持标签，一笔交易可挂多个标签 | S | 标签可筛选、可统计 |
| FR-01-06 | 支持对已保存交易编辑与删除，删除进入回收站 | M | 删除后可恢复，不产生余额残差 |
| FR-01-07 | 支持复制上一笔交易快速新建 | S | 复制后仅需改金额即可保存 |
| FR-01-08 | 支持退款，可关联原交易并支持多次部分退款 | S | 原单退款额不超过原金额 |

FR-02 分类管理

| 编号 | 需求描述 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-02-01 | 提供内置分类模板（餐饮、交通、居住、购物等） | M | 首次启动即具备可用分类树 |
| FR-02-02 | 支持一级、二级分类的新增、改名、排序、归档 | M | 归档后不出现在选择器，历史数据仍可显示 |
| FR-02-03 | 分类与收支方向绑定，支出分类不可用于收入 | M | 选择器按交易类型过滤 |
| FR-02-04 | 支持分类图标与颜色 | S | 报表与列表同步生效 |
| FR-02-05 | 删除分类时要求迁移其下交易至目标分类 | M | 不产生孤儿引用 |

FR-03 账户管理

| 编号 | 需求描述 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-03-01 | 支持现金、储蓄卡、信用卡、第三方支付、投资、借款等账户类型 | M | 各类型语义正确，信用卡余额为负表示欠款 |
| FR-03-02 | 显示每账户当前余额与全部账户净资产 | M | 与流水推导结果一致 |
| FR-03-03 | 支持账户初始余额设置与余额调整（对账差额） | M | 调整生成一笔调整流水，可追溯 |
| FR-03-04 | 支持账户归档，归档账户不计入净资产（可配置） | S | 开关生效且报表同步 |
| FR-03-05 | 支持账户排序与分组 | C | 排序持久化 |

FR-04 预算

| 编号 | 需求描述 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-04-01 | 支持设置月度总预算与分类预算 | M | 超支状态在界面与托盘可见 |
| FR-04-02 | 展示预算剩余、已用比例、日均可用额度 | M | 计算口径与报表一致 |
| FR-04-03 | 支持预算结转选项（上月结余是否计入） | C | 开关可配置 |

FR-05 统计报表

| 编号 | 需求描述 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-05-01 | 提供月度、年度、自定义区间的收支汇总 | M | 数字与明细列表加总一致 |
| FR-05-02 | 提供分类占比环形图与排行，支持下钻至明细 | M | 下钻结果与图表数值对应 |
| FR-05-03 | 提供收支趋势折线图，支持按日、周、月粒度 | M | 粒度切换不重算全表导致卡顿 |
| FR-05-04 | 提供同比与环比对比 | S | 无上期数据时给出明确提示 |
| FR-05-05 | 提供资产负债视图（净资产构成） | S | 账户分类汇总正确 |
| FR-05-06 | 提供日历视图，按日聚合显示收支 | S | 点击日期可查看当日明细 |

FR-06 数据导入导出

| 编号 | 需求描述 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-06-01 | 导入 CSV，支持字段映射向导与 GBK/UTF-8 编码识别 | M | 支付宝、微信导出文件可直接导入 |
| FR-06-02 | 导入过程支持预览、错误行报告、重复检测 | M | 重复导入同一文件不产生重复流水 |
| FR-06-03 | 导出当前筛选结果为 CSV 与 xlsx | M | 中文不乱码，金额列可被 Excel 识别为数值 |
| FR-06-04 | 导出全量数据（含分类、账户、预算）为可迁移包 | S | 包内包含版本号与结构说明 |
| FR-06-05 | 支持数据库快照备份与从备份恢复 | M | 恢复后数据完整，操作前自动备份当前库 |

FR-07 系统集成

| 编号 | 需求描述 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-07-01 | 全局快捷键唤起迷你记账窗口 | M | 任意前台应用中可用，可自定义组合键 |
| FR-07-02 | 托盘常驻，提供快速记账、显示主窗、退出 | M | 关闭主窗不退出进程，符合预期 |
| FR-07-03 | 预算超支与备份结果通过系统通知提示 | S | 通知可关闭 |
| FR-07-04 | 跟随系统深色模式 | S | 切换系统主题后界面同步，无需重启 |
| FR-07-05 | 开机自启开关 | C | 默认关闭 |

FR-08 安全与设置

| 编号 | 需求描述 | 优先级 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-08-01 | 启动密码锁，支持数字密码 | M | 连续错误锁定退避 |
| FR-08-02 | 数据库文件加密存储 | M | 未解锁状态下文件不可被外部工具直接读取 |
| FR-08-03 | 金额隐藏模式（一键将金额显示为星号） | S | 全局生效，含图表 |
| FR-08-04 | 自动备份策略可配置（频率、保留份数） | M | 至少保留最近 7 份 |

## 4.3 关键业务规则

需求条目之间存在若干跨模块的规则，若不显式定义，实现阶段必然产生口径分歧。以下六条为强制约定。

规则一：转账不计入收支。 转账是账户间的资金位移，不产生收入或支出。统计口径中转账流水一律排除，否则"信用卡还款"会被计为支出，导致月度支出虚高。实现上，转账交易的分类字段为空，类型为 transfer，携带转出与转入两个账户引用。

规则二：信用卡余额为负。 负债类账户的余额方向与资产类相反。信用卡消费记为支出并减少该账户余额（余额向负方向变化），还款为转账，使余额回升。净资产等于资产账户余额之和加负债账户余额之和（负债为负值），不做符号翻转后再相加。

规则三：余额是派生数据，不是事实数据。 账户余额由初始余额与全部流水推导得出。系统可维护一份缓存值以加速读取，但缓存必须可通过重算命令从流水完整重建，任何时刻以重算结果为准。此规则保证了对账差异可定位。

规则四：退款不删除原交易。 退款以独立交易表达，通过关联字段指向原交易，金额为负。原交易的分类与统计口径保持不变，退款单独体现为支出的抵减。部分退款允许多次，累计退款额不得超过原交易金额。

规则五：报销状态不影响收支统计。 报销是资金回收的标签，不是收支的抵消。用户可选择将已报销交易从统计中排除（开关项），但默认计入，以避免"看起来没花钱"的错觉。

规则六：删除采用软删除加回收站。 所有交易删除均写入 deleted_at 时间戳而非物理删除，回收站保留 30 天。物理清理由后台任务执行。此规则同时服务于误删恢复与审计追溯。

## 4.4 非功能需求

| 类别 | 编号 | 要求 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能 | NFR-01 | 冷启动不超过 1.5 秒（10 万流水） | 基准脚本计时 |
| 性能 | NFR-02 | 10 万条流水的月度报表聚合不超过 300 毫秒 | 造数后压测 |
| 性能 | NFR-03 | 列表滚动满帧，采用虚拟滚动 | 人工观察与帧率采样 |
| 可靠性 | NFR-04 | 任意时刻断电不损坏数据库（WAL 模式） | 断电注入测试 |
| 可靠性 | NFR-05 | 写入使用事务，失败整体回滚 | 单元测试覆盖 |
| 容量 | NFR-06 | 支持不少于 50 万条流水，数据库文件不超过 500 MB | 造数验证 |
| 安全 | NFR-07 | 密码派生使用 Argon2id，数据库使用 SQLCipher | 代码审查与文件检查 |
| 隐私 | NFR-08 | 默认零网络请求；除更新检查外无出站连接 | 抓包验证 |
| 可用性 | NFR-09 | 全部功能支持键盘可达，焦点顺序合理 | 仅键盘操作走查 |
| 可维护性 | NFR-10 | 单元测试覆盖领域层核心逻辑，覆盖率不低于 70% | 覆盖率报告 |
| 兼容性 | NFR-11 | 支持 Windows 11 21H2 及以上，x64 | 虚拟机验证 |
| 可观测性 | NFR-12 | 结构化日志本地落盘，单文件不超过 10 MB 且轮转 | 日志检查 |

## 4.5 优先级与版本规划

| 版本 | 范围 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | FR-01 全量、FR-02 至 FR-08 中标记为 M 与 S 的条目 | 完成记账闭环，可替代 Excel 日常使用 |
| V1.1 | 标签、周期记账、报销、退款增强、批量操作、多账本、多窗口对比、附件 | 覆盖家庭与自由职业场景 |
| V2.0 | 多币种、账单文件夹监听、智能分类、可选的端到端加密同步 | 形成差异化壁垒 |

排期上，V1.0 采用"数据层先行"策略：第 1 至 2 周完成数据模型与领域逻辑，第 3 至 5 周完成录入与账户界面，第 6 至 7 周完成报表与导入导出，第 8 周联调、打包与验收。

# 5 架构设计

## 5.1 设计原则

- 本地单机，无服务端依赖。 所有业务逻辑在客户端完成，不引入需要运维的服务组件。这条原则排除了"前端加本地 HTTP 服务"的架构，也决定了数据访问必须通过进程内的原生层。

- 领域逻辑与界面解耦。 记账规则（余额推导、统计口径、退款约束）实现在领域层并以测试覆盖，界面层只负责呈现与采集。这使得后续若更换前端框架，业务规则无需重写。

- 派生数据可重建。 任何缓存与汇总表都必须能由原始流水重建，重建工具作为内置命令提供。

- 契约显式化。 前后端之间的每个调用都有明确的输入输出类型定义，界面不直接接触 SQL，原生层不处理界面状态。

- 可逆演进。 数据库变更必须通过版本化迁移脚本，任何版本可向前升级；导出格式保持向后兼容。

## 5.2 总体架构

系统采用四层结构，前端为 Web 技术栈，后端为 Rust 原生层，通过 IPC 通信，数据落在单个加密 SQLite 文件中。

| 层次 | 职责 | 主要技术 | 关键约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表现层 | 界面渲染、交互、路由、图表、表单校验 | React 19、TypeScript、Vite、ECharts | 不直接访问数据库，不含业务规则 |
| 应用层 | 用例编排、参数校验、事务边界、事件发布 | Rust 命令处理（Command Handler） | 单一入口，统一错误类型 |
| 领域层 | 交易、账户、预算、报表口径等核心规则 | Rust 纯函数与结构体 | 无 IO 依赖，可独立单测 |
| 基础设施层 | 持久化、文件、加密、备份、导入解析、系统集成 | rusqlite、SQLCipher、calamine、rust_xlsxwriter、Tauri 插件 | 可替换实现 |

数据流方向为单向：界面触发命令 → 应用层校验并开启事务 → 领域层计算 → 基础设施层落库 → 返回结果并失效相关查询缓存。界面不持有权威状态，所有列表与报表均为查询结果的呈现。

选择"前端 Web 加原生后端"而非"纯原生 UI"的依据在 6.3 的评分中给出；此处仅说明该结构带来的两个直接收益：一是报表与图表的开发效率显著提高（ECharts 与虚拟滚动表格在 Web 生态中成熟度高），二是数据层以 Rust 实现，保证加密与文件操作的可靠性与性能。

## 5.3 进程模型与 IPC

运行期为双进程模型：主进程（Rust）持有窗口、数据库连接与系统集成能力；渲染进程（WebView2）运行前端代码，受沙箱约束。

IPC 采用 Tauri 的命令（command）机制，前端通过类型化的调用封装访问后端。约定如下：

- 命名规范：<module>_<action>，如 txn_create、report_monthly、account_list。

- 参数与返回值使用 serde 序列化的结构体，前端由 TypeScript 类型声明镜像，构建时通过代码生成保持一致。

- 错误统一为 { code, message, detail } 结构，code 为稳定的枚举字符串（如 VALIDATION_FAILED、CONFLICT、DB_ERROR），前端据此决定提示文案，不解析 message。

- 长耗时任务（如导入、备份、重建余额）通过事件通道推送进度，命令立即返回任务标识。

安全约束：渲染进程禁用 Node 集成，仅暴露白名单命令；文件系统访问一律经由后端命令完成，前端不获取任意路径读写能力。

## 5.4 模块划分

| 模块 | 职责 | 关键接口 |
| --- | --- | --- |
| ledger | 账本元信息与切换 | ledger_list、ledger_switch |
| txn | 交易的增删改查、退款关联、回收站 | txn_create、txn_update、txn_soft_delete、txn_restore |
| account | 账户与余额、余额调整、归档 | account_list、account_adjust、account_recalc |
| category | 分类树、排序、归档、迁移 | category_tree、category_merge |
| budget | 预算额度、执行进度 | budget_upsert、budget_progress |
| report | 汇总、占比、趋势、对比 | report_summary、report_by_category、report_trend |
| importer | CSV 解析、字段映射、去重 | import_preview、import_commit |
| exporter | CSV/xlsx 导出、全量迁移包 | export_query、export_bundle |
| backup | 快照、恢复、自动备份调度 | backup_create、backup_restore、backup_list |
| security | 密码派生、解锁、加密库打开 | vault_unlock、vault_change_password |
| settings | 偏好设置、快捷键、主题 | settings_get、settings_set |
| system | 托盘、全局快捷键、通知、自启 | 由 Tauri 插件承载，后端仅做编排 |

## 5.5 数据模型

数据模型的设计目标有两条：一是如实表达个人记账的事实结构，二是保证所有统计口径只有一个来源。为此实体数量被控制在六个，冗余字段仅保留可重算的余额缓存。

### 5.5.1 实体关系

核心实体六个：账本（ledger）、账户（account）、分类（category）、交易（txn）、标签（tag）、预算（budget）。关系为：一个账本包含多个账户、分类与交易；一笔交易属于一个账本、一个账户（转账时另有一个对方账户）、可属于一个分类、可挂多个标签；预算按期间与分类维度设置。

刻意简化的两处：交易不采用复式记账的双分录结构，转账以单条记录加双账户引用的方式表达；分类不做无限层级，固定两级。两处简化都以"个人记账的心智模型"为依据——用户理解的是"从工资卡转了 1000 到支付宝"，而不是"借记应付、贷记资产"。若采用双分录，写入放大一倍、界面需隐藏借贷概念，收益不足以抵偿复杂度。

### 5.5.2 核心表结构

txn（交易表）

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | TEXT | PK | UUID v7，时间有序，便于分页 |
| ledger_id | TEXT | FK, NOT NULL | 所属账本 |
| type | INTEGER | NOT NULL | 0 支出，1 收入，2 转账，3 余额调整 |
| amount_minor | INTEGER | NOT NULL, CHECK > 0 | 金额（分），始终为正，方向由 type 决定 |
| account_id | TEXT | FK, NOT NULL | 支出/收入/转出账户 |
| to_account_id | TEXT | FK, NULL | 转账的转入账户，非转账为空 |
| category_id | TEXT | FK, NULL | 转账与调整为空 |
| occurred_on | TEXT | NOT NULL | 发生日期 YYYY-MM-DD（本地日历日） |
| note | TEXT | NULL | 备注 |
| refund_of | TEXT | FK, NULL | 关联的原交易（退款场景） |
| reimburse_state | INTEGER | NOT NULL DEFAULT 0 | 0 无，1 待报销，2 已报销 |
| exclude_from_stats | INTEGER | NOT NULL DEFAULT 0 | 是否排除出统计 |
| created_at | TEXT | NOT NULL | 创建时刻 ISO 8601（UTC） |
| updated_at | TEXT | NOT NULL | 更新时刻 |
| deleted_at | TEXT | NULL | 软删除时间戳 |

account（账户表）

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | TEXT | PK | UUID |
| ledger_id | TEXT | FK, NOT NULL | 所属账本 |
| name | TEXT | NOT NULL | 账户名称 |
| type | INTEGER | NOT NULL | 0 现金，1 储蓄卡，2 信用卡，3 第三方支付，4 投资，5 借款 |
| currency | TEXT | NOT NULL DEFAULT 'CNY' | 币种，V1.0 固定 CNY |
| initial_minor | INTEGER | NOT NULL DEFAULT 0 | 初始余额（分，负债为负） |
| balance_minor | INTEGER | NOT NULL DEFAULT 0 | 余额缓存，可重算 |
| include_in_net | INTEGER | NOT NULL DEFAULT 1 | 是否计入净资产 |
| archived | INTEGER | NOT NULL DEFAULT 0 | 归档标记 |
| sort_order | INTEGER | NOT NULL DEFAULT 0 | 排序 |
| created_at | TEXT | NOT NULL | 创建时刻 |

category（分类表）

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | TEXT | PK | UUID |
| ledger_id | TEXT | FK, NOT NULL | 所属账本 |
| parent_id | TEXT | FK, NULL | 父分类，为空即一级 |
| name | TEXT | NOT NULL | 名称 |
| kind | INTEGER | NOT NULL | 0 支出，1 收入 |
| icon | TEXT | NULL | 图标标识 |
| color | TEXT | NULL | 颜色值 |
| sort_order | INTEGER | NOT NULL DEFAULT 0 | 排序 |
| archived | INTEGER | NOT NULL DEFAULT 0 | 归档标记 |

budget（预算表）

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | TEXT | PK | UUID |
| ledger_id | TEXT | FK, NOT NULL | 所属账本 |
| period | TEXT | NOT NULL | 期间键，如 2026-10 |
| category_id | TEXT | FK, NULL | 为空表示总预算 |
| amount_minor | INTEGER | NOT NULL | 预算额度 |
| carry_over | INTEGER | NOT NULL DEFAULT 0 | 是否结转上期结余 |

tag 与 txn_tag（标签与关联）

| 表 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| tag | id TEXT PK, ledger_id TEXT FK, name TEXT, color TEXT | 标签主体，同名唯一 |
| txn_tag | txn_id TEXT FK, tag_id TEXT FK, PRIMARY KEY(txn_id, tag_id) | 多对多关联 |

import_batch（导入批次与去重）

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | TEXT | 批次标识 |
| source | TEXT | 来源类型（alipay、wechat、generic） |
| file_name | TEXT | 源文件名 |
| imported_at | TEXT | 导入时刻 |
| row_count | INTEGER | 成功行数 |
| fingerprint | TEXT | 行级去重指纹（时间+金额+对方+备注的哈希） |

去重指纹独立成表 import_fingerprint(fingerprint TEXT PRIMARY KEY, txn_id TEXT)，导入时对每行计算指纹并跳过已存在者。指纹算法为 SHA-256 截断 16 字节，碰撞概率在个人数据规模下可忽略。

### 5.5.3 时间语义

发生日期以 TEXT 存 YYYY-MM-DD，不带时区。原因是个人记账的统计口径是"我所在时区的这一天花了多少钱"，若以 UTC 时间戳存储再转换，跨时区旅行或夏令时场景会导致同一笔账在两个月份间漂移。创建时间与更新时间则以 UTC ISO 8601 存储，仅用于排序与审计，不参与统计。

此决定带来一个实现约束：所有"本月""本周"的边界计算必须在应用层基于用户本地日历完成，SQL 中不得使用 date('now') 之类的本地时间函数，而应把计算好的起止日期作为参数传入。这一约束需在代码评审中作为检查项。

### 5.5.4 索引设计

| 表 | 索引 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| txn | (ledger_id, occurred_on DESC) | 列表分页、区间统计的主路径 |
| txn | (account_id, occurred_on) | 账户余额推导与账户明细 |
| txn | (category_id, occurred_on) | 分类报表与下钻 |
| txn | (deleted_at) | 回收站查询，部分索引 WHERE deleted_at IS NULL |
| txn | (refund_of) | 退款关联查询 |
| txn_tag | (tag_id) | 按标签筛选 |
| budget | (ledger_id, period) | 预算进度读取 |
| account | (ledger_id, archived) | 账户列表 |

注意 txn 的主查询索引应建为覆盖索引的形态：(ledger_id, occurred_on DESC, id DESC)，以支持"按时间倒序、同日期按 id 稳定排序"的游标分页，避免 OFFSET 在深分页时的性能衰减。

## 5.6 关键流程

以下五个流程覆盖写入、对账、统计、数据进出与数据保全，构成开发阶段的实现清单。每个流程均标注了事务边界与失败处理方式。

### 5.6.1 记账写入

- 前端在迷你窗口或主窗口提交交易草稿，仅包含用户可见字段。

- 应用层校验：金额大于零、日期格式合法、分类方向与交易类型匹配、转账双方账户不同且同账本、账户未归档。

- 开启事务（BEGIN IMMEDIATE），插入 txn 记录。

- 更新涉及账户的 balance_minor 缓存：支出减少、收入增加；转账为转出减少、转入增加（负债账户同样按此规则，因其初始余额为负，结果自然正确）。

- 提交事务，返回新交易标识。

- 前端失效受影响的查询键（当月汇总、账户列表、预算进度），触发重取。

写入路径不存在异步队列，全部同步完成。理由是单笔写入的数据量极小（一行加两次更新），同步写入的延迟在毫秒级，异步化只会引入状态不一致的风险。

### 5.6.2 余额推导与重算

余额的权威计算式为：

balance = initial_minor

+ Σ(收入金额 where account_id = 本账户)

- Σ(支出金额 where account_id = 本账户)

+ Σ(转入金额 where to_account_id = 本账户)

- Σ(转出金额 where account_id = 本账户 且 type = 转账)

+ Σ(调整金额，按调整方向)

其中已软删除的记录不参与计算。缓存值与重算值的偏差若超过阈值（默认 0），在内置诊断页给出告警，并提供一键重算。重算命令在单个事务内逐账户更新缓存，耗时与流水量线性相关，10 万条规模在 1 秒内完成。

需要强调：当缓存与重算冲突时，以重算为准，并记录一条诊断日志。 这避免了"缓存写错后永久错下去"的隐性债务。

### 5.6.3 报表聚合

月度汇总采用单条 SQL 聚合完成，避免多次往返：

SELECT type,

COUNT(*) AS cnt,

SUM(amount_minor) AS total_minor

FROM txn

WHERE ledger_id = ?1

AND occurred_on BETWEEN ?2 AND ?3

AND deleted_at IS NULL

AND exclude_from_stats = 0

AND type IN (0, 1)

GROUP BY type;

分类占比需先按二级分类聚合，再上卷至一级。实现上使用一次 LEFT JOIN 加 CASE 上卷，避免两次查询后在前端合并：

SELECT COALESCE(c.parent_id, c.id) AS top_id,

SUM(t.amount_minor) AS total_minor

FROM txn t

JOIN category c ON c.id = t.category_id

WHERE t.ledger_id = ?1

AND t.occurred_on BETWEEN ?2 AND ?3

AND t.type = 0

AND t.deleted_at IS NULL

GROUP BY top_id

ORDER BY total_minor DESC;

趋势图按日聚合时，若区间内某日无数据，SQL 不返回该行。前端需按日期序列补零，不可依赖数据库补齐，否则折线断裂。这一细节在实现阶段极易遗漏，列入验收检查项。

### 5.6.4 导入流程

导入分为三步，彼此可中断而不留脏数据。

- 解析预览：读取文件，自动识别编码（先试 UTF-8，失败回退 GB18030），识别表头并匹配内置模板（支付宝、微信）或交由用户手工映射列。展示前 20 行预览与总行数。

- 校验与去重：逐行校验日期与金额，对每行计算指纹并与 import_fingerprint 比对，标记重复行与错误行。用户可选择跳过或覆盖重复。

- 提交入库：在单一事务内批量插入，同时写入指纹与批次记录。若任一行硬性失败，整体回滚并报告行号。

支付宝与微信账单的共性问题有三：金额列可能带货币符号、收支方向由"收/支"文字表达而非正负号、部分行是"不计收支"的状态记录（如余额宝转入）。适配器需显式处理这三点，否则导入后的统计口径会失真。

### 5.6.5 备份与恢复

备份使用 SQLite 的 VACUUM INTO 生成一致性快照，避免直接复制在 WAL 模式下可能出现的半写状态。备份文件命名含时间戳，默认保留最近 7 份，超期自动清理。

恢复流程为：校验目标文件可打开且 user_version 不高于当前程序版本 → 将当前库另存为 pre-restore-<时间戳>.db → 关闭连接 → 替换文件 → 重新打开并校验完整性（PRAGMA integrity_check）→ 失败则回滚替换。恢复必须重启渲染进程以清空前端缓存。

## 5.7 一致性与事务策略

| 场景 | 策略 |
| --- | --- |
| 单笔写入 | 单事务，含交易与账户缓存更新 |
| 批量导入 | 单事务，分批提交阈值设为 500 行以控制内存 |
| 余额重算 | 单事务全量，失败整体回滚 |
| 分类合并 | 单事务，先迁移引用再删除源分类 |
| 备份 | 读快照，不影响写；与写入并发安全 |
| 并发写 | 单实例锁保证仅一个进程写库；进程内以 Mutex 串行化写连接 |

数据库以 WAL 模式运行，读写分离：写连接唯一，读连接可多个。这一配置在单用户桌面场景下足以避免锁竞争，同时保证崩溃后可恢复。

需要说明单实例约束：若允许两个进程同时写同一数据库，余额缓存与唯一的写连接模型都会被破坏。故应用启动时通过命名互斥量检测，若已有实例则激活其主窗口后退出。多开需求（如双屏对比）通过多窗口而非多进程实现。

## 5.8 性能设计

按 10 万条流水、5 年跨度估算，单月数据约 1600 条，单年约 2 万条。这一量级下无需预聚合表，索引良好的聚合查询可在百毫秒内完成。具体措施如下。

- 分页采用游标而非 OFFSET。 以 (occurred_on, id) 为游标，避免深分页扫描。

- 列表虚拟滚动。 前端只渲染可视区加缓冲区的行，DOM 节点数恒定在百余个。

- 报表查询加内存缓存。 以"账本+区间+粒度+筛选条件"为键，TTL 设为 30 秒，写入时主动失效。

- 首屏与报表解耦。 主窗口首屏只查当月汇总与最近 50 条，历史区间按需加载。

- 避免 N+1。 列表查询通过 JOIN 一次性取回分类名与账户名，不在前端逐行请求。

- 数据库参数调优。synchronous=NORMAL、cache_size=-32000（32 MB）、temp_store=MEMORY，在可靠性与速度间取平衡。

## 5.9 安全与隐私设计

数据敏感性要求安全设计前置，而非后期加固。四层措施如下。

第一层：文件级加密。 数据库使用 SQLCipher（通过 rusqlite 的 bundled-sqlcipher 特性引入），采用 AES-256 加密页存储。密钥不落盘明文，而由用户密码经 Argon2id 派生（内存 64 MB、迭代 3 次、并行度 4），派生结果仅驻留内存。

第二层：启动锁。 应用启动时要求输入密码，错误次数递增延迟（1、2、4、8 秒，上限 30 秒）。密码找回不做后门，仅提供"以密码重置方式清空并新建库"的选项，并在操作前强制导出加密备份。

第三层：最小网络暴露。 默认仅允许更新检查这一条出站请求，且可通过设置关闭。不集成任何统计 SDK。

第四层：导出与分享的最小化。 导出文件默认不含账户完整名称（可配置），避免将账户信息带入协作场景。

需要明确一处权衡：文件级加密会使数据库无法被第三方工具直接读取，牺牲了"用 DB Browser 打开看看"的便利性，也使得崩溃后的现场诊断更困难。缓解措施是提供"导出明文快照"的诊断命令，由用户显式触发并知晓风险。

## 5.10 可观测性与诊断

日志采用结构化格式（JSON Lines），按天轮转，单文件上限 10 MB，保留 7 天。记录内容限于：命令名、耗时、结果状态、错误码、数据量级；不记录金额、备注、账户名等业务内容，避免日志成为隐私泄漏面。

内置诊断页展示：数据库文件大小、各表行数、索引使用情况、余额缓存校验结果、最近一次备份时间、日志路径。该页面是用户自助排查与研发远程支持的主要入口。

## 5.11 部署、升级与备份

- 分发形态：NSIS 安装包（x64），可选 MSI 供企业环境静默部署。单用户安装，写入 %LOCALAPPDATA%，无需管理员权限。

- 运行时依赖：Windows 11 自带 WebView2 运行时，安装包使用 Evergreen Bootstrapper 模式，缺失时引导安装。

- 数据目录：%APPDATA%\WhaleLedger\，含 data.db、backups\、logs\、exports\。目录可在设置中迁移。

- 升级：内置更新检查（读取静态版本清单），下载后校验签名再安装。数据库迁移在启动时按 user_version 顺序执行，迁移前自动备份。

- 回滚：保留上一版本安装包；数据库不提供降级迁移，故升级前备份为强约束。

# 6 技术选型

## 6.1 候选方案

面向 Windows 11 桌面应用，当前可用的主流技术路线有六条：Tauri 2（Rust 加 WebView2）、.NET WPF、WinUI 3（Windows App SDK）、Electron、Avalonia、Flutter Desktop。本节先建立实测环境基线，再用统一评分模型比较，最后给出结论与备选路径。

## 6.2 开发环境实测基线

技术选型必须建立在真实环境之上。以下结果为本机（Windows 11，x64）实际探测所得，探测方式为命令行查询工具链版本与目录检查，未作任何安装变更。

| 检测项 | 实测结果 | 对选型的影响 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | Windows 11 家庭中文版，10.0.26300，x64 | 满足 WebView2 与 WinUI 3 的前置要求 |
| .NET SDK | 未安装（dotnet --list-sdks 返回空） | WPF/WinUI 3 无法直接构建 |
| .NET 运行时 | 6.0.31、7.0.7（含 WindowsDesktop 运行时） | 仅有运行时，不具备编译能力 |
| Visual Studio | 2022 Community，MSVC 14.44.35207，MSBuild 就绪 | 提供 C++ 链接器与构建引擎 |
| Windows SDK | 10.0.26100.0 | 满足原生编译与 WinRT 头文件需求 |
| Rust | 1.95.0，宿主 x86_64-pc-windows-msvc，工具链已装 | Tauri 后端可直接编译 |
| tauri-cli | 未安装 | 需 cargo install 或经 npm 引入，约数分钟 |
| Node.js | 22.22.2，npm 10.9.7，pnpm 10.29.2 | 前端工具链完备 |
| WebView2 运行时 | 155.0.4283.62（系统已装） | Tauri 与 Electron 的渲染前提已满足 |
| Python | 3.13.14 | 可用于构建脚本与数据处理 |
| 磁盘可用 | D 盘 356 GB | 构建缓存空间充足 |
| 包源可达性 | npm 镜像（npmmirror）正常；crates.io 稀疏索引与静态包均可达；nuget.org 可达 | 三条依赖链均无障碍 |

三项结论直接来自上表。

第一，.NET 路线存在明确的前置缺口。运行时版本 6 与 7 已停止主流支持，且没有 SDK，意味着选择 WPF 需要先安装 .NET 9 SDK 与对应的 VS 工作负载（合计约 1.5 至 2.5 GB，约 30 至 60 分钟），并需要管理员权限。这不是不可逾越的障碍，但它是本次选型中唯一的"必须先补环境"的路线。

第二，Rust 与 Node 两条链已处于可立即开工状态。Rust 的 MSVC 工具链、链接器与 Windows SDK 齐备，Node 包管理指向国内镜像，首次 cargo build 的主要成本是依赖编译时间，而非环境缺失。

第三，WebView2 已随系统安装，这消除了 Tauri 与 Electron 最常见的部署隐患（用户机器缺少运行时），也使安装包可以维持在 15 MB 以内。

## 6.3 评估方法与评分

评分模型采用八项准则加权，权重依据本项目特征设定：本项目是单人至小团队规模、界面密集（表格、图表、表单）、长期维护的本地工具，因此"环境就绪度"与"UI 开发效率"权重最高，"跨平台演进"权重最低但非零（保留未来移动端可能）。

| 准则 | 权重 | 判定依据 |
| --- | --- | --- |
| 环境就绪度 | 20% | 当前机器能否零前置安装完成构建 |
| UI 开发效率 | 20% | 表格、图表、表单三类密集界面的实现成本 |
| 资源占用 | 15% | 安装包体积、常驻内存、冷启动 |
| Windows 集成 | 15% | 托盘、全局快捷键、通知、主题、自绘窗口 |
| 数据与安全 | 10% | 本地加密、事务、文件操作的可靠性 |
| 维护与人才 | 10% | 招人难度、长期可维护性、调试体验 |
| 生态成熟度 | 5% | 组件、插件、文档、社区 |
| 跨平台演进 | 5% | 未来扩展至 macOS 或移动端的成本 |

评分采用 1 至 5 分整数，5 为最优。加权总分为各准则得分乘权重之和。

| 准则（权重） | Tauri 2 | WPF | WinUI 3 | Electron | Avalonia | Flutter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境就绪度（20%） | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| UI 开发效率（20%） | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 资源占用（15%） | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Windows 集成（15%） | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 数据与安全（10%） | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 维护与人才（10%） | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 生态成熟度（5%） | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 跨平台演进（5%） | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 |
| 加权总分 | 4.50 | 3.55 | 3.00 | 3.65 | 2.80 | 2.85 |

## 6.4 结论与理由

推荐方案：Tauri 2 加 React 19 加 TypeScript 加 Rust 加 SQLite（SQLCipher）。

支撑该结论的四条理由按重要性排列：

其一，环境匹配度最高，可零前置开工。 上表的 4.50 分中，环境就绪度拿到满分 5 分，这是唯一在当前机器上无需安装大型 SDK 即可编译的桌面方案。对比之下，WPF 与 WinUI 3 的首要动作是安装 .NET SDK，Avalonia 同样如此。在项目启动成本敏感的背景下，这一差异具有决定性。

其二，界面形态与需求高度契合。 本项目的界面重心是三类：高频录入表单（需要大量即时校验与键盘流）、大列表（需要虚拟滚动）、多图表报表（需要成熟的图表库）。Web 技术栈在这三类场景的组件成熟度与开发效率显著高于 XAML 体系。ECharts 对中文与本地化图例的支持、TanStack 系列对表格与查询状态的管理，能直接缩短报表模块的工期。

其三，资源占用与产品定位一致。 记账工具应当"轻"，而 Electron 的 100 MB 以上安装包与 300 MB 级内存占用与此相悖，这也是 Electron 在资源占用项仅得 1 分、总分被拉低至 3.65 的根本原因。Tauri 复用系统 WebView2，安装包可控制在 10 MB 级别，空闲内存约 120 至 180 MB。

其四，数据层用 Rust 实现，安全与性能兼得。 SQLCipher 与 rusqlite 的组合在移动端已大规模验证，事务语义清晰，加密为页级透明，不需要在应用层做字段加解密。相比 Node 侧的原生模块（需处理 ABI 兼容与重编译），Rust 的静态链接更为稳定。

同时必须如实记录该方案的四点代价：

- 首次构建慢。 Rust 依赖编译在首次 cargo build 时可能耗时 5 至 15 分钟，后续增量构建在秒级。团队需接受"首次构建等待"并配置 CI 缓存。

- Rust 的学习成本真实存在。 若团队以 C# 或 Java 背景为主，所有权与生命周期概念会带来 2 至 4 周的上手期。领域层逻辑简单（以数据组装与聚合为主），但异步与错误处理范式需要适应。

- Windows 原生集成需自行封装。 托盘、全局快捷键、通知有官方插件覆盖，但任务栏跳转列表、缩略图工具栏等深度集成缺少现成插件，需通过 windows crate 调用 Win32 API。这部分工作量在本项目中约为 3 至 5 人日。

- WebView2 的渲染差异。 不同 Windows 版本的 WebView2 版本不同，某些 CSS 特性（如 backdrop-filter）在旧版本上表现不一致，需要通过特性检测降级，Mica 材质的实现也依赖版本。

备选方案与触发条件。 若出现以下情形，应切换方案而非强行推进：

| 触发条件 | 备选方案 | 迁移成本评估 |
| --- | --- | --- |
| 团队为纯 C# 背景且无 Rust 意愿 | .NET 9 加 WPF（CommunityToolkit.Mvvm 加 LiveCharts2） | 需先装 SDK；架构分层可沿用，领域层重写 |
| 需要深度系统集成（跳转列表、共享目标、系统级搜索） | WinUI 3 加 Windows App SDK | 需装 SDK 与工作负载；打包复杂度上升 |
| 需要复用既有前端资产且团队无原生能力 | Electron 加 better-sqlite3 | 架构不变，体积与内存指标放松 |

值得说明的是，WPF 并非被否定。它在 Windows 集成（5 分）与维护人才（5 分）两项上优于 Tauri，若项目团队结构为 C# 主导，WPF 的加权总分虽低，但综合持有成本可能更优。评分模型反映的是当前环境与当前需求组合下的最优解，而非绝对优劣。

## 6.5 选型清单

| 层次 | 组件 | 版本基线 | 选择理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用框架 | Tauri | 2.x | 小体积、系统 WebView、官方插件覆盖系统集成 |
| 后端语言 | Rust | 1.95（edition 2021） | 内存安全、静态链接、与 SQLite 绑定成熟 |
| 前端框架 | React | 19.x | 生态与人才供给最广，配合编译器优化渲染 |
| 语言 | TypeScript | 5.x | 类型契约与后端结构体镜像，降低联调成本 |
| 构建 | Vite | 7.x | 启动与热更新快，Tauri 官方模板默认支持 |
| 样式 | Tailwind CSS | 4.x | 与设计令牌配合，避免样式文件膨胀 |
| 组件库 | shadcn/ui（Radix 底座） | 最新 | 可复制源码而非黑盒依赖，便于深度定制 |
| 状态管理 | Zustand（界面态）加 TanStack Query（服务端态） | 最新 | 区分两类状态，避免全局 store 膨胀 |
| 表格 | TanStack Table 加 TanStack Virtual | 最新 | 虚拟滚动与列配置能力完备 |
| 图表 | ECharts | 5.x | 中文支持好、图表类型全、按需引入可控体积 |
| 数据库 | SQLite（SQLCipher 版） | 3.4x | 单文件、事务完备、页级加密 |
| 数据访问 | rusqlite（bundled-sqlcipher） | 0.3x | 同步 API 与桌面场景匹配，加密特性内置 |
| 迁移 | 自研版本化脚本（PRAGMA user_version） | — | 轻量，不引入额外框架 |
| Excel 读写 | calamine（读）加 rust_xlsxwriter（写） | 最新 | 纯 Rust，无 Office 依赖 |
| CSV | csv crate | 最新 | 流式解析，编码转换配合 encoding_rs |
| 密码派生 | argon2 crate | 最新 | Argon2id 参考实现 |
| 日志 | tracing 加 tracing-subscriber | 最新 | 结构化日志，与 Tauri 生态一致 |
| 系统集成 | tauri-plugin-global-shortcut、notification、single-instance、autostart、updater、dialog、fs、store | 2.x | 官方维护，覆盖托盘与快捷键需求 |
| 测试 | cargo test、Vitest、Playwright | 最新 | 分层覆盖领域、组件、端到端 |
| 打包 | tauri-bundler（NSIS 加 MSI） | 2.x | 单用户安装，无需管理员权限 |

## 6.6 环境搭建步骤

以下命令按顺序执行即可得到可运行骨架。前两步为一次性环境准备，第三至五步为项目初始化。

# 1 安装 Tauri CLI（二选一，推荐经 pnpm 以避免污染全局）

pnpm add -D @tauri-apps/cli@^2

# 2 校验 Rust 与链接器（应输出 x86_64-pc-windows-msvc）

rustc -vV

cargo --version

# 3 初始化项目（前端模板选 React + TypeScript）

pnpm create tauri-app@latest whale-ledger --template react-ts

# 4 安装前端依赖

cd whale-ledger

pnpm install

# 5 启动开发模式（首次会编译 Rust 依赖，耗时较长）

pnpm tauri dev

打包发布使用 pnpm tauri build，产物位于 src-tauri/target/release/bundle/。若需为 SQLCipher 启用加密，在 Cargo.toml 中将 rusqlite 的 feature 设为 bundled-sqlcipher-vendored-openssl，以确保 OpenSSL 静态编译，避免运行时依赖。

一个易被忽略的配置项：tauri.conf.json 中的 bundle.windows.webviewInstallMode 应设为 downloadBootstrapper，使缺失 WebView2 的机器在安装时自动补齐，而无需将运行时打入安装包（后者会使体积增加约 100 MB）。

## 6.7 选型风险与缓解

| 风险 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| Rust 编译时间过长影响迭代节奏 | 开发效率下降 | 依赖分层（领域层独立 crate）、启用 sccache、CI 缓存 target 目录 |
| WebView2 版本差异导致样式异常 | 界面不一致 | 建立最低版本声明，关键样式提供降级分支，CI 中保留旧版运行时测试 |
| Tauri 2 生态插件质量参差 | 集成返工 | 仅选用官方插件，第三方插件须经代码审查后引入 |
| Rust 领域逻辑与前端类型漂移 | 联调故障 | 由 Rust 结构体生成 TypeScript 类型（ts-rs），构建期校验 |
| SQLCipher 与 SQLite 版本耦合 | 升级受阻 | 锁定 rusqlite 次版本，升级前跑全量迁移与加密回归测试 |
| 单机数据丢失 | 用户信任崩塌 | 默认开启每日自动备份，首次启动引导用户设置备份目录 |

# 7 工程实施

## 7.1 工程结构

whale-ledger/

├─ src/ # 前端

│ ├─ app/ # 路由与布局

│ ├─ features/ # 按业务域组织

│ │ ├─ txn/ # 记账：列表、编辑器、迷你窗

│ │ ├─ account/

│ │ ├─ category/

│ │ ├─ budget/

│ │ ├─ report/

│ │ ├─ import-export/

│ │ └─ settings/

│ ├─ components/ # 通用组件（表格、图表、表单控件）

│ ├─ lib/ # IPC 封装、类型、工具

│ └─ styles/

├─ src-tauri/

│ ├─ src/

│ │ ├─ main.rs

│ │ ├─ commands/ # 每个模块一个文件，仅做参数校验与编排

│ │ ├─ domain/ # 纯逻辑：余额、统计、退款约束

│ │ ├─ infra/ # db、crypto、excel、backup

│ │ ├─ error.rs # 统一错误类型与错误码

│ │ └─ state.rs # 连接池、配置、运行态

│ ├─ migrations/ # 0001_init.sql 起，顺序编号

│ ├─ capabilities/ # 权限白名单

│ └─ tauri.conf.json

├─ docs/ # 本文档与接口说明

└─ tests/ # 端到端用例

组织原则为"按业务域纵切"而非"按技术类型横切"。一个功能的前端组件、查询封装与后端命令放在同一域下，减少跨目录跳转；只有真正通用的部分才上提到 components/ 与 infra/。

## 7.2 编码规范要点

| 项 | 约定 |
| --- | --- |
| 金额 | 变量名一律带 _minor 后缀；禁止在领域层出现浮点金额 |
| 前后端契约 | Rust 结构体为唯一真相源，TypeScript 类型由 ts-rs 生成，不手写 |
| 错误 | 后端返回稳定错误码；前端不解析错误文本，按码映射文案 |
| 事务 | 写操作必须在命令层显式开启事务，禁止在循环内逐条提交 |
| 日期 | 统计边界由前端计算后传参，SQL 内禁止使用本地时间函数 |
| 组件 | 单文件不超过 200 行；超过则拆分容器与展示 |
| 命名 | 数据库字段 snake_case，前端变量 camelCase，转换在 IPC 边界完成 |
| 提交 | 遵循 Conventional Commits；feat/fix/refactor/docs/test/chore |

## 7.3 测试策略

| 层次 | 范围 | 工具 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 领域单元测试 | 余额推导、统计口径、退款约束、分类上卷 | cargo test | 覆盖率不低于 70%，边界用例全覆盖 |
| 数据层测试 | 迁移脚本、事务回滚、加密打开、备份恢复 | cargo test（临时库） | 每个迁移脚本含升级与回滚验证 |
| 前端组件测试 | 表单校验、金额输入、键盘流 | Vitest 加 Testing Library | 关键交互路径全覆盖 |
| 端到端测试 | 记账闭环、导入导出、密码锁 | Playwright（Tauri 驱动） | 主流程 10 条以内，作为发布门禁 |
| 性能基准 | 报表聚合、余额重算、列表分页 | 自研造数脚本加计时 | 满足 NFR-01 至 NFR-03 |

导入模块需专门维护一组"真实脱敏账单"作为回归样本，覆盖支付宝、微信、银行三种格式及 GBK 编码场景。这类样本一旦缺失，导入功能的回归将退化为手工验证。

## 7.4 里程碑

| 阶段 | 周期 | 交付物 | 完成判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 数据层 | 第 1 至 2 周 | 数据模型、迁移脚本、领域逻辑、单元测试 | 领域测试通过，余额推导与统计口径与本文一致 |
| M2 录入闭环 | 第 3 至 4 周 | 交易编辑器、迷你窗、账户与分类管理 | 可完成从录入到查看的完整操作 |
| M3 分析能力 | 第 5 至 6 周 | 报表、预算、日历视图、搜索 | 报表数值与明细加总一致 |
| M4 数据进出 | 第 7 周 | 导入导出、备份恢复、密码锁 | 三类账单导入成功，恢复后数据完整 |
| M5 发布准备 | 第 8 周 | 打包、安装包、更新配置、用户文档 | 干净虚拟机安装通过，端到端用例全绿 |

## 7.5 验收标准

V1.0 交付验收以以下十条为准，全部满足方可发布。

- 在未安装过本软件的 Windows 11 虚拟机上，安装包可完成安装、启动、记账、退出，全过程无报错。

- 快捷键唤起迷你窗至保存完成，键盘操作路径不超过 4 次击键加金额输入。

- 10 万条流水下，冷启动不超过 1.5 秒，月度报表不超过 300 毫秒。

- 连续录入 100 笔含转账的流水后，全部账户余额与手工核算一致，误差为零。

- 支付宝、微信、通用 CSV 三类文件导入成功，重复导入同一文件产生零条重复记录。

- 导出的 xlsx 在 Excel 中打开无乱码，金额列为数值型，可参与求和。

- 断电模拟（强制结束进程）后重启，数据库可正常打开，无数据损坏。

- 设置密码后，用外部工具打开数据库文件无法读取明文内容。

- 备份恢复后，交易、分类、账户、预算四类数据与备份时刻完全一致。

- 深色模式切换后，所有页面无残留浅色块，图表颜色同步。

# 8 附录

## 8.1 数据库初始化脚本（节选）

PRAGMA journal_mode = WAL;

PRAGMA foreign_keys = ON;

PRAGMA user_version = 1;

CREATE TABLE ledger (

id TEXT PRIMARY KEY,

name TEXT NOT NULL,

is_default INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,

created_at TEXT NOT NULL

);

CREATE TABLE account (

id TEXT PRIMARY KEY,

ledger_id TEXT NOT NULL REFERENCES ledger(id) ON DELETE CASCADE,

name TEXT NOT NULL,

type INTEGER NOT NULL,

currency TEXT NOT NULL DEFAULT 'CNY',

initial_minor INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,

balance_minor INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,

include_in_net INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,

archived INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,

sort_order INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,

created_at TEXT NOT NULL

);

CREATE TABLE category (

id TEXT PRIMARY KEY,

ledger_id TEXT NOT NULL REFERENCES ledger(id) ON DELETE CASCADE,

parent_id TEXT REFERENCES category(id),

name TEXT NOT NULL,

kind INTEGER NOT NULL,

icon TEXT,

color TEXT,

sort_order INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,

archived INTEGER NOT NULL DEFAULT 0

);

CREATE TABLE txn (

id TEXT PRIMARY KEY,

ledger_id TEXT NOT NULL REFERENCES ledger(id) ON DELETE CASCADE,

type INTEGER NOT NULL,

amount_minor INTEGER NOT NULL CHECK (amount_minor > 0),

account_id TEXT NOT NULL REFERENCES account(id),

to_account_id TEXT REFERENCES account(id),

category_id TEXT REFERENCES category(id),

occurred_on TEXT NOT NULL,

note TEXT,

refund_of TEXT REFERENCES txn(id),

reimburse_state INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,

exclude_from_stats INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,

created_at TEXT NOT NULL,

updated_at TEXT NOT NULL,

deleted_at TEXT,

CHECK (type <> 2 OR to_account_id IS NOT NULL),

CHECK (type IN (0,1) OR category_id IS NULL)

);

CREATE INDEX idx_txn_ledger_date ON txn(ledger_id, occurred_on DESC, id DESC);

CREATE INDEX idx_txn_account_date ON txn(account_id, occurred_on);

CREATE INDEX idx_txn_category_date ON txn(category_id, occurred_on);

CREATE INDEX idx_txn_alive ON txn(ledger_id, occurred_on) WHERE deleted_at IS NULL;

CREATE TABLE tag (

id TEXT PRIMARY KEY,

ledger_id TEXT NOT NULL REFERENCES ledger(id) ON DELETE CASCADE,

name TEXT NOT NULL,

color TEXT,

UNIQUE (ledger_id, name)

);

CREATE TABLE txn_tag (

txn_id TEXT NOT NULL REFERENCES txn(id) ON DELETE CASCADE,

tag_id TEXT NOT NULL REFERENCES tag(id) ON DELETE CASCADE,

PRIMARY KEY (txn_id, tag_id)

);

CREATE TABLE budget (

id TEXT PRIMARY KEY,

ledger_id TEXT NOT NULL REFERENCES ledger(id) ON DELETE CASCADE,

period TEXT NOT NULL,

category_id TEXT REFERENCES category(id),

amount_minor INTEGER NOT NULL,

carry_over INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,

UNIQUE (ledger_id, period, category_id)

);

CREATE TABLE import_fingerprint (

fingerprint TEXT PRIMARY KEY,

txn_id TEXT NOT NULL REFERENCES txn(id) ON DELETE CASCADE,

created_at TEXT NOT NULL

);

## 8.2 默认快捷键

| 场景 | 组合键 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 全局唤起迷你记账 | Ctrl+Alt+N | 任意应用中可用，可在设置中修改 |
| 保存并关闭 | Enter | 迷你窗内生效 |
| 取消 | Esc | 丢弃当前草稿 |
| 切换支出/收入/转账 | Tab / Shift+Tab | 焦点在类型选择区时 |
| 金额表达式求值 | 输入后按 Enter | 支持加减小数 |
| 日期前一天 | 输入 -1 | 依次类推，+1 为次日 |
| 打开搜索 | Ctrl+F | 主窗口内 |
| 下钻查看分类明细 | Enter | 报表图表选中项 |

## 8.3 风险登记册

| 编号 | 风险描述 | 概率 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Rust 上手期超出预期，拖慢 M1 | 中 | 高 | 领域层逻辑限定在纯数据变换，避免复杂泛型；关键模块结对评审 |
| R2 | 导入适配器无法覆盖用户实际账单格式 | 高 | 中 | 提供通用字段映射向导作为兜底；建立样本库持续扩充 |
| R3 | 加密后崩溃诊断困难 | 中 | 中 | 提供明文快照导出；日志与数据库分离存储 |
| R4 | WebView2 版本差异导致界面异常 | 中 | 低 | 声明最低运行时版本，关键样式降级 |
| R5 | 报表口径与用户预期不符引发信任问题 | 中 | 高 | 报表页明确标注口径说明；提供"无数据日补零"等细节校验 |
| R6 | 范围蔓延至同步与多端 | 高 | 高 | 以本文 2.4 节为范围基线，新增需求须走变更评审 |

## 8.4 参考资料

- 钱迹官网与 Microsoft Store 应用页：功能列表、多账本、周期记账、导入导出能力说明。

- 随手记、鲨鱼记账官方功能说明与第三方横向评测：家庭共享、自动分类、报表权限差异。

- GnuCash 官方文档：复式记账模型与账务核对流程。

- MoneyWiz 官方说明：跨平台一致性与银行直连能力边界。

- SQLite 官方文档：WAL 模式、VACUUM INTO、部分索引与查询优化。

- Tauri 2 官方文档：命令机制、权限模型、插件清单与打包配置。

- SQLCipher 官方文档：页级加密参数与密钥派生建议。

- OWASP 密码存储备忘：Argon2id 参数选择依据。

文档结束。本文为 V1.0 开发基线，任何对其范围、架构或选型的变更，均应通过变更评审并同步修订 1.3 节的版本记录。